## 1. 企業別財務ハイライト（サマリ）

| 企業コード | 売上成長率(3年) | 直近営業利益率 | 直近営業CF | 労働生産性(売上/人) | 財務健全性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12044 | +52.9%（2023→2025） | 3.05%（2025） | ▲81.9百万円（2025, 要警戒） | 59.7百万円/人（2025） | 要注意（営業CFマイナス継続＋負債依存高） |

## 2. 重点分析レポート（企業ごと）

### 企業名: [12044]（スタンダード／総合建設・土木）

### 財務トレンド（3期推移）

(1) 収益性

- 実質粗利益率（(売上-売上原価)/売上）

  - 2023: 15.47%（= 1,233,233,272 / 7,971,018,877）

  - 2024: 19.32%（= 2,372,526,761 / 12,280,657,466）

  - 2025: 13.45%（= 1,639,448,976 / 12,186,600,000）→ 悪化

- 営業利益率

  - 2023: 1.76%

  - 2024: 5.49%（大幅改善）

  - 2025: 3.05%（低下）

(2) 生産性

- 売上高/人

  - 2023: 74.5百万円/人（107名）

  - 2024: 77.2百万円/人（159名）

  - 2025: 59.7百万円/人（204名）→ 人員増に対し売上横ばいで悪化

- 営業利益/人

  - 2023: 1.31百万円/人

  - 2024: 4.24百万円/人

  - 2025: 1.82百万円/人（収益性と同様に低下）

(3) コスト構造

- 販管費率（販管費/売上）

  - 2023: 13.71%

  - 2024: 13.83%（横ばい）

  - 2025: 10.40%（改善）

- 2025は販管費率が改善している一方、粗利率の悪化が営業利益率低下の主因（=現場原価側の悪化が示唆）。

### キャッシュフローと安全性（リスク検知）

- 営業CFマージン（要警戒）

  - 2023: ▲17.57%（▲1,400百万円）

  - 2024: ▲1.21%（▲149百万円）

  - 2025: ▲0.67%（▲82百万円）

  - 大幅改善はしているものの、3期連続でマイナス（運転資金の吸収が続いている可能性が高い）。

- 手元流動性（現金/平均月商）

  - 2023: 0.96ヶ月（639百万円 ÷ 月商664百万円）

  - 2024: 0.92ヶ月

  - 2025: 0.91ヶ月

  - 建設業としても厚いとは言い難く、入金遅延・出来高ズレに弱い。

- 有利子負債依存度

  - 2023: 40.7%（2,934百万円/7,203百万円）

  - 2024: 53.9%

  - 2025: 53.3%

  - 総資産に対する借入依存が高い。自己資本比率は改善（10.0%→14.6%）も、まだ低水準。

### 課題の深掘り（Pain Points：Why）

① 2025の利益率低下（粗利率の急低下）

- 数値上は、販管費率は改善しているため、現場原価（資材・外注・労務・工期影響）のブレが主因の構図。

- 有価証券報告書のリスク記載では、以下を主要リスクとして明示：

  - 資材価格・労務費の上昇（「2024年問題」による労務費上昇含む）

  - 価格転嫁交渉、スライド条項適用、早期発注・確保、原価管理システム更新等で対応

- したがって、**「価格転嫁のタイミング遅れ」または「原価上振れ工事の混入（不採算工事化）」**が、2025の粗利率悪化と整合。

② 営業CFがマイナス継続（資金繰りリスク）

- 建設業で典型的な、売上債権・未成工事支出金の増加、出来高と請求のズレ、立替増が疑われる。

- 手元流動性が約0.9ヶ月で、追加の運転資金需要が発生すると短期借入に依存しやすい（短期借入金 約49億円規模）。

③ 生産性悪化（2025）

- 従業員数が増加（107→204）する一方で売上が伸びておらず、稼働率/配置最適/工期平準化が効いていない可能性。

- 有報では人材確保・育成（2024年問題）を重要リスクとして言及しており、採用増の局面で生産性が一時的に落ちるパターンとも整合。

### PMOとしての着眼点（提案書で訴求すべきポイント）

- 原価・工期・請求（出来高）の統合PMO

  - 原価上振れの早期検知（週次の実行予算EVM、変更契約管理、追加工事の未契約滞留の可視化）

- 価格転嫁・契約PMO

  - スライド条項の適用漏れ防止、資材高騰局面の見積テンプレ刷新、与信/契約条件（前受・出来高請求）の標準化

- 資金繰りPMO（運転資金の平準化）

  - 工事別キャッシュフロー管理（入金条件・出来高・支払サイト）と借入依存の抑制

- 生産性向上（2024年問題対応の実装）

  - ICT施工/BIM-CIM/施工管理データの電子化による現場間接の削減、配置最適と工期平準化

## 3. クロス分析（全体傾向：当社の位置づけ）

- 業界共通の課題（有報リスク記載とも整合）

  - 資材価格高騰・労務費上昇（2024年問題）→ 粗利率を直撃

  - 工期遅延・人材不足 → 売上計上/請求のズレが起きやすく、営業CFを悪化させやすい

- 勝ち組・負け組の分岐点（当社のボトルネック）

  - 勝ち筋：価格転嫁（契約）×原価管理（現場）×請求回収（経理/営業）の“三位一体”運用が回る会社

  - 当社は2024に利益は改善したが、営業CFマイナス継続＋負債依存高のため、PMO観点では「利益より先に運転資金KPIを締める」ことが優先度高

## 4. 将来予測指標（有報・外部データより）

※本環境で取得できた外部データは「同市場の参考情報」を含みます。**12044の受注高・受注残高・設備投資計画（次期額）**は、該当箇所がこの検索結果では特定しきれていません（追加の有報ページ/該当PDF断片が必要）。

| 区分 | 指標 | 値（直近） | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部参考（同市場） | 受注高（建設事業合計） | 69,191百万円 | スタンダード建設系の参考データ断片 |
| 外部参考（同市場） | 受注残高（建設事業合計） | 72,267百万円 | 同上 |

必要なら、12044の有報PDF（該当年度）の「受注高・受注残高」「設備投資等の概要」ページ（スクショでも可）を頂ければ、将来指標テーブルを12044専用の値で埋めて更新します。