## 1. 企業別財務ハイライト（サマリ）

| 企業名(コード) | 売上成長率(3年) | 直近営業利益率 | 直近営業CF | 労働生産性(売上/人) | 財務健全性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292640 | ▲5.8%（2023→2025） | 4.0%（2025） | +914百万円 | 47.5百万円/人 | 概ね健全（手元流動性厚い） |

## 2. 重点分析レポート（292640）

### 財務トレンド（収益性・生産性）

売上高：111.5億円(2023) → 108.6億円(2024) → 105.1億円(2025)（減収基調）
実質粗利益率＝(売上高−売上原価)/売上高

- 2023：24.2%（= (111.5-84.6)/111.5）

- 2024：24.2%（横ばい）

- 2025：14.4%（大幅悪化）

営業利益率＝営業利益/売上高

- 2023：7.4% → 2024：6.0% → 2025：4.0%（3期連続で悪化）

販管費率＝販管費/売上高

- 2023：16.8% → 2024：18.2%（悪化）→ 2025：10.4%（大幅改善）
※2025は販管費が大きく減っている一方、粗利が落ちているため、利益悪化の主因は「原価側（粗利率）」と推定。

労働生産性

- 売上/人：49.8百万円(2023) → 47.8百万円(2024) → 47.5百万円(2025)（微悪化）

- 営業利益/人：3.69百万円 → 2.87百万円 → 1.91百万円（大幅悪化）

### キャッシュフロー・安全性（リスク検知）

営業CFマージン＝営業CF/売上高

- 2023：8.29%、2024：8.33%、2025：8.69%（安定してプラス）
→ 資金繰り「要警戒（営業CFマイナス）」には該当せず

手元流動性＝現金同等物 / 月商（売上÷12）

- 2023：約3.8ヶ月（=35.2億/9.30億）

- 2024：約4.0ヶ月

- 2025：約4.8ヶ月（厚い）

有利子負債依存度＝(短期借入+長期借入+社債)/総資産

- 2023：8.6%、2024：7.9%、2025：7.3%（低下＝改善）
加えて、自己資本比率は**約58〜60%**で安定。

### 課題の深掘り（Pain Points）—「なぜ悪化したか」

- 2025の粗利益率が 24%→14%へ急落しており、営業利益率低下の主因。典型的には以下の論点が疑われます。

  - 有報側で一般論として頻出のリスク要因：資材価格高騰、労務費上昇、工期遅延、（2024年問題対応による）稼働制約、価格転嫁の遅れ、など。

- 一方で2025は販管費率が大きく改善しているため、販管費コントロールは効いている可能性があり、**工事別の採算（原価管理・変更契約・追加請求）**の精度がボトルネックになっている蓋然性が高いです。

※ナレッジ検索では、建設業界一般として「資材・エネルギーコスト上昇」「技能労働者不足」「2024年問題」「DX推進（BIM/CIM、i-Construction等）」が経営課題として述べられる文脈が確認でき、292640の粗利悪化もこの文脈での検証が必要です（個社の案件要因の特定には当該社有報の該当箇所の追加照合が望ましい）。

### PMOとしての着眼点（改善提案書に繋がる論点）

- 粗利率の急低下に対する「工事採算の見える化」

  - 実行予算の更新頻度、出来高・原価のリアルタイム性、設計変更/追加工事の契約化リードタイム（未契約工事の滞留）を点検。

- 2024年問題対応（工期・要員制約）を前提とした工程/要員計画の標準化

  - 施工計画テンプレ、クリティカルパス管理、協力会社の週休2日対応を含むサプライチェーン前提の工程再設計。

- 見積〜受注ゲートの強化（不採算受注の遮断）

  - 原材料高・労務費上昇を織り込む見積標準、リスク係数、与信/契約条項（スライド条項等）の整備。

- キャッシュ面は強いため、DX/原価管理の投資余力は一定あり（ただし投資CFは毎期▲5.6億円と一定、投資の中身精査が必要）。

## 3. クロス分析（全体傾向への位置づけ：当社の特徴）

- 建設業でよくある「増収でも原価上昇で減益」という構図に対し、292640は減収＋減益だが、より重要なのは2025の粗利率の急落という“質”の変化。

- ただし、営業CFは3期連続プラスかつ手元流動性4〜5ヶ月、負債依存度も低下しており、倒産リスク型の悪化ではなく、工事採算（原価/変更/工期）起因の利益劣化を疑う局面。

## 追加で確認したい（次の一手）

292640の「有価証券報告書（経営者による分析、事業等のリスク）」の本文がこちらに未特定のため、社名または**有報PDF（該当箇所）**を共有ください。共有いただければ、粗利率急落（2025）の原因を文言根拠付きで特定し、提案書向けに「打ち手（PMO施策）」へ落とし込みます。