## 1. 企業別財務ハイライト（サマリ）

| コード | 売上成長率(3年) | 直近営業利益率 | 直近営業CF | 労働生産性(売上/人) | 財務健全性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308582 | +25.7%（2023→2025） | ▲4.7% | ▲682百万円 | 54.4百万円/人 | 要注意（営業CFマイナス継続＋利益赤字化＋負債増） |

## 2. 重点分析レポート（企業別）

### 企業名: [308582]（市場：福岡証券取引所、業種：環境・エネルギー関連）

※企業名はデータに無いためコード表記。

### 財務トレンド（3年間の推移）

収益性

- 実質粗利益率（(売上−売上原価)/売上）

  - 2023: 23.6% → 2024: 19.4% → 2025: 14.8%（大幅悪化）

- 営業利益率（営業利益/売上）

  - 2023: 7.9% → 2024: 4.0% → 2025: ▲4.7%（黒字→赤字転落）

- 販管費率（販管費/売上）

  - 2023: 15.6% → 2024: 15.3% → 2025: 19.6%（25年に急上昇）

  - 25年は粗利低下に加え、販管費（特に人件費・賃借料・減価償却等）が相対的に重くなり、営業赤字を拡大。

生産性（労働生産性）

- 売上高/従業員数：125.8 → 57.2 → 54.4百万円/人（23→24で急低下、25も低位）

- 営業利益/従業員数：10.0 → 2.3 → ▲2.6百万円/人（収益力の毀損が顕著）

- 従業員数：155 → 428 → 451人と急増しており、人員増に売上・粗利が追いつかず生産性が低下。

### キャッシュフローと安全性（リスク検知）

- 営業CFマージン（営業CF/売上）

  - 2023: ▲13.6%、2024: ▲2.8%、2025: ▲2.8%
→ 3期連続マイナスで要警戒（運転資金の吸収が継続している可能性が高い）

- 手元流動性（期末現金 ÷ 月商）

  - 2023: 約1.00ヶ月、2024: 約1.00ヶ月、2025: 約1.00ヶ月
→ キャッシュ水準は「ギリギリ1ヶ月」程度で、工期遅延・回収遅れが起きると資金繰り影響が出やすい

- 有利子負債依存度（有利子負債/総資産）

  - 2023: 25.2% → 2024: 28.0% → 2025: 39.7%（急上昇）

  - 25年は短期借入金が大幅増（約14億→約33億）で、短期資金への依存が高まっている点がリスク。

### 課題の深掘り（Pain Points：Why）

① 粗利率の急低下（23.6%→14.8%）が営業赤字の主因

- 有価証券報告書の記述（経営者による分析・課題）では、以下が示唆されています：

  - 資材価格高騰（鋼材・燃料等）

  - 労務費上昇（「2024年問題」対応）

  - 一部大型案件の工期遅延

  - 想定以上のコスト増で不採算化、契約時見積と実勢の乖離拡大

- つまり「原価上振れ＋価格転嫁（スライド等）の遅れ/不足＋工期要因」の複合で粗利が圧迫。

② 販管費率の上昇（15%台→19.6%）＝固定費負担増

- 25年は販管費が売上に対して重くなっており、人件費増（組織拡大/人材確保）やDX関連費用の影響が疑われます（有報でもDX・人材投資を示唆）。

③ 営業CFマイナス継続＝運転資金管理・与信/回収の難度上昇

- 建設業態では、未収入金・棚卸（未成工事支出金等）・販売用不動産増などでCFが悪化しやすい。実データ上も流動資産が増え、資金が現場・在庫側に滞留している構造が見えます。

### PMOとしての着眼点（提案書で訴求すべきポイント）

- 原価管理の再設計（見積〜実行〜完工の一気通貫）

  - 受注段階のリスク評価厳格化、見積精度向上、実行予算の逸脱アラート（リアルタイム）

  - 資材高騰局面では、スライド条項の標準化・運用徹底と、調達の集中購買/代替材検討をPMOが統制

- 不採算工事の早期検知（工期遅延・変更管理）

  - 工程遅延時のコスト増分（労務・重機・外注）を、変更契約・追加請求につなげる「契約/証跡」運用を強化

- 資金繰りKPIの導入

  - 現場別の回収条件、出来高請求の遅れ、未収・滞留の月齢管理（aging）をPMOダッシュボード化

  - 短期借入依存が上がっているため、**運転資金の平準化（請求・回収・支払条件の是正）**を優先

- 生産性（売上/人）の急落への対処

  - 人員増に見合う付加価値創出が課題。BIM/CIM・現場アプリ等のDXを「導入」ではなく稼働率・削減工数で効果管理する設計が必要。

## 3. クロス分析（全体傾向：※本回答は当該コード単体からの示唆）

- 典型的な悪化パターン：資材・労務費上昇＋工期要因 → 粗利悪化 → 利益率低下／赤字化、同時に運転資金増で営業CFがマイナス化しやすい。

- 勝ち組との差が出るポイント

  - 価格転嫁（スライド）を「契約条項×運用×証跡」で実装できているか

  - 見積精度と実行予算統制（原価のリアルタイム可視化）で、不採算案件を早期に止血できるか

  - 出来高請求・回収の運用力（営業CF）を現場KPIとして回しているか

## 4. 将来予測指標（PDF/外部データより抽出）

### 受注状況（外部データより）

- 2025年3月期（累計）：受注高 25,500百万円、受注残高 37,974百万円

- 2024年3月期（累計）：受注高 22,348百万円、受注残高 22,580百万円

- 受注残高が増えており、仕事量は確保できている一方、利益率・原価統制がボトルネックになっている可能性。

### 設備投資計画（有報から読み取れる範囲）

- 有報記述上、DX推進・人材育成への投資を予定（具体額は今回取得テキスト断片には明記なし）。
※次回、設備投資等の概要の該当箇所（PDFページ）を指定いただければ「投資予定額・使途」を表形式で追記可能です。

必要なら、上記指標を**年次別KPI表（粗利率・販管費率・営業利益率・売上/人・営業利益/人・営業CFマージン・手元流動性・有利子負債依存度）**として整形して提出します。