# 提案書

## 1. 総合評価

A：直近3年で「赤字→黒字化」へ改善が進み、売上成長も大きい一方、営業CFが3年連続マイナスで運転資金管理・原価管理の再設計が急務。和歌山県の地域特性（インフラ老朽化・防災、人口減）を踏まえ、**官需×維持更新×省人化（DX）**に軸足を置いた成長戦略が有効。

## 2. 項目別評価

- 全体構成: A 財務（赤字/CF/資産構成）→原因仮説（工事採算・回収/支払サイト・在庫/不動産）→打ち手（粗利改善・CF改善・投資/GX-DX）を因果で接続。

- 地域性: A 和歌山の「防災・維持補修需要」「人手不足の深刻化」「公共投資の比率が高い商圏」を前提に、自治体施策に乗る提案（長寿命化、災害復旧、脱炭素）を設計。

- 業界特性: A 官公庁/民間、元請/下請、出来高・未成/未収、前受金の資金繰りを前提に、入札戦略・JV/協力会社網・施工体制台帳の高度化まで落とし込み。

- 業界課題1 (GX/DX): A ICT施工、BIM/CIM、遠隔臨場、電子受発注、燃料・重機の低炭素化を「採算改善」とセットで提案。

- 業界課題2 (人材/需要): A 2024年問題に対し、週休確保を前提に「歩掛の見える化」「多能工化」「協力会社の準社員化」「外国人材の受入設計」まで具体化。

## 3. 良い点（Strengths）

- 直近で**黒字転換（2025年：営業利益2.8億円、経常利益1.7億円）**し、売上も大幅成長（約188億→203億→282億）。

- 純資産約200億円規模で財務基盤は厚く、成長投資（DX/GX・人材）を実行できる余力がある。

- 道路・基礎・インフラ領域は、地域の維持更新・防災と親和性が高く、官需を取りにいく合理性がある。

## 4. 改善のためのアドバイス（Areas for Improvement）

- 営業CFが3年連続マイナス（2023▲9.3億、2024▲12.3億、2025▲11.4億）：出来高回収・請負条件・未成工事支出金/未収の抑制など、資金繰り起点の管理体制に再設計が必要。

- 2024年に販管費が増大（人件費・賃借料等）しており、**工事粗利と間接費の連動管理（案件別損益）**が弱い可能性。赤字案件の早期是正ルール化が必要。

# 提案書（添付）

## 0. 企業概要と直近3年サマリー（Past）

- 所在地：和歌山県／業種：道路・基礎・インフラ／従業員：337→359名

- 業績推移

  - 2023年：売上187億、営業利益▲12.9億、当期▲13.6億

  - 2024年：売上203億、営業利益▲1.1億、当期▲1.8億（赤字幅縮小）

  - 2025年：売上282億、営業利益+2.8億、当期+1.2億（黒字化）

- キャッシュフロー：営業CFは3年連続マイナス。一方で2025年は財務CFが大きくプラスとなり、現預金が厚くなっている（資金調達依存度が上がった構図）。

- 事業構造の示唆

  - 売上の中心は完成工事高（2025年で271億）。

  - 2024年まで販売用不動産が流動資産に大きく計上され、資金拘束要因になり得る。

  - 2025年は資産構成が大きく変化（現預金増・有形固定資産減・投資有価証券増）しており、事業ポートフォリオ/資本政策の転換期。

## 1. 課題仮説（なぜCFが弱く、なぜ利益がぶれたか）

- 案件別採算の振れ（設計変更、材料高、下請手配難、工期遅延）

- 出来高回収の遅れ（検収・設計変更協議の長期化、前受条件の弱さ）

- 現場間接費・販管費の増勢（人件費・外注費・リース/賃借料）に対し、粗利管理が追いついていない

- 地方建設業共通の制約：人手不足と時間外上限により、受注しても「施工能力」がボトルネック

## 2. 未来提案（Future）：和歌山で勝つ「維持更新×防災×省人化」成長戦略

### 方針

- 官需（県・市町村・国交省）を軸に、道路・橋梁・斜面・港湾周辺の維持補修、災害復旧を「継続受注」化

- 需要減のリスクには、**維持管理のストック型（点検→補修→更新）**へ寄せて平準化

- 人手不足には、DXで“現場生産性”を上げて施工能力を拡張し、受注上限を引き上げる

## 3. 具体施策①：採算（粗利）を守る“案件別経営”への転換（最優先）

(1) 案件別PLの週次運用（原価・出来高・残工期）

- 工事台帳を「予定原価→実行予算→実績→見込」まで一気通貫

- 逸脱アラート（粗利率/労務投入/外注比率/資材高騰）を週次で役員レビュー

- 赤字転落の兆候（設計変更未確定、下請単価急騰、工期延伸）を早期に潰す

(2) 受注ゲート（入札/見積の審査）

- 官公庁：最低制限価格・総合評価の取りに行き方を標準化（技術提案テンプレ・施工計画）

- 民間：前受条件/支払サイト/設計変更条項を標準契約に寄せる

## 4. 具体施策②：営業CF改善（資金繰りの常勝化）

KPI：未収回転日数、未成工事支出金、前受比率、設計変更未決残

- 検収前倒し：遠隔臨場・電子納品で立会/書類待ちを削減

- 設計変更：協議期限・証憑（写真/出来形）をデジタルで即時提示し、未決残を圧縮

- 資金メニュー：

  - 出来高に連動したコミットメントライン（運転資金の安定化）

  - 公共工事の入金サイトに合わせた請求書買取/ファクタリング（必要時）

  - 重機更新はリース/割賦を使い、CF平準化

## 5. 具体施策③：DX（2024年問題の解）

狙い：施工能力を“人数ではなく仕組み”で増やす

- ICT施工（出来形管理・測量の省力化）、ドローン/3D点群

- 遠隔臨場・電子黒板・電子契約・電子請求で現場/事務の二重入力を解消

- 配車・重機稼働・労務の統合管理（歩掛の見える化）

- 協力会社も含めた施工体制台帳・安全書類のクラウド化

## 6. 具体施策④：GX（公共投資の評価項目と燃料コストに効く）

- 低燃費重機・アイドリング削減（稼働データ取得→教育）

- 再生材活用、舗装補修の長寿命化工法の提案（総合評価で加点を狙う）

- 自社のCO2算定（Scope1/2の簡易版）→自治体案件の環境要件に対応

## 7. 具体施策⑤：人材（採用×定着×戦力化）

- 週休確保を前提に、工程の標準化×DXで残業削減（法令順守を競争力に）

- 多能工化（舗装/土工/構造物補修の横断スキル）＋技能評価制度

- 外国人材：受入職種の選定、生活支援、協力会社と共同寮など“地域定着”モデル

- 協力会社の囲い込み：コア協力会社を準パートナー化（単価の年次協議、教育共同実施）

## 8. 地域密着の受注戦略（和歌山仕様）

- 重点市場：

  - 県・市町村の橋梁/道路の長寿命化（点検→補修の連続受注）

  - 台風・豪雨に備える法面・河川・道路啓開（緊急対応体制を評価に転換）

  - 港湾・臨海部の補修（塩害対策）

- 体制：自治体/地元設計事務所との協業、JV組成で大型案件も取りに行く

## 9. 実行ロードマップ（12か月）

- 0-3か月：案件別PLのテンプレ導入、資金繰りKPIの可視化、遠隔臨場/電子納品の標準化

- 4-6か月：歩掛データ蓄積、協力会社ポータル導入、入札技術提案の型化

- 7-12か月：ICT施工の現場展開、重機稼働データ活用、長寿命化工法のメニュー化

## 10. 当行（支店）としての支援提案

- 運転資金：コミットメントライン設定、公共工事入金に合わせた資金繰り設計

- 設備投資：ICT施工・測量機器・クラウドDX導入の投資計画策定、補助金活用支援

- 人材：外国人材受入スキーム（監理団体/登録支援機関の紹介）、定着支援の制度設計

- 経営管理：月次モニタリング（案件別粗利・CF・工事進捗）で早期警戒体制を共同運用