## 1. 総合評価

B：岩手県立地×専門工事としての「収益性悪化（2025年赤字）」「運転資金増（未収・未成の増減）」「投資継続によるCF悪化」の課題が明確で、DX（原価・進捗・歩掛の見える化）と受注ポートフォリオ改革で立て直せる蓋然性は高い。一方、提案としては「案件別の打ち手（官/民・元/下の組替）」をもう一段具体化するとA評価に届く。

## 2. 項目別評価

- 全体構成: B コメント：2023高収益→2024減益→2025赤字、かつ営業CF悪化という過去3年の因果（粗利低下＋販管費増＋運転資金）から、未来の重点施策（原価管理DX・受注選別・人材）へ自然に接続できる状態。

- 地域性: B コメント：岩手県は人口減・担い手不足が先行しやすい一方、インフラ維持更新・防災（豪雨/雪害）需要が残る地域。**「維持補修・小規模工事の定期化」「県/市町村案件の取り込み」**が有効。

- 業界特性: B コメント：専門工事は元請支配・労務外注・材料高の影響を受けやすい。元請比率の引上げ／協力会社ネットワーク再編／見積条件の標準化が鍵だが、現状分析（官公庁/民間、元/下比率）が未提示のため仮説提案に留まる。

- 業界課題1 (GX/DX): A- コメント：ソフト未計上でDX余地が大きい。工事台帳・出来高・歩掛・外注単価・粗利の統合管理が赤字反転に直結。GXは「提案型（断熱/省エネ、ZEB周辺）」より、まず建設現場の燃料・電力・資材ロス削減が費用対効果高い。

- 業界課題2 (人材/需要): B コメント：2024年問題で稼働制約が強まる前提。施工管理の省力化（遠隔臨場、写真自動整理、日報アプリ）＋採用導線（地元高専/工業高、UIJターン）＋技能者の多能工化が必要。

## 3. 良い点（Strengths）

- **自己資本厚め（純資産約145億円、現預金約52億円※2025）**で、再投資・体質改善の資金耐性がある。

- 売上規模（約150～165億円）を維持しており、案件選別と原価是正が効けば黒字回復のレバレッジが大きい。

## 4. 改善のためのアドバイス（Areas for Improvement）

- 赤字の真因を案件別に特定：2025年は売上総利益率が低下し販管費も増加。案件別（工種・元/下・発注者・協力会社）で「赤字案件の共通項」を抽出し、見積・契約条件へ反映。

- 運転資金のルール化：完成工事未収入金・未成工事受入金の増減でCFがブレやすい。出来高請求の徹底、検収条件、支払サイト、ファクタリング/ABL等の使い分けを整備。

# 提案書（添付）

## 0. 提案趣旨（支店長兼コンサルとして）

貴社（岩手県・専門工事、連結従業員約180名）は、2023年の高収益から2025年に赤字へ急変しています。これは需要そのものよりも、①案件粗利の悪化（材料・外注・設計変更・手戻り）②販管費の膨張③運転資金管理の未整備（請求・検収・支払条件）による影響が大きい可能性が高いです。
よって本提案は、**「案件別採算の可視化DX」×「受注ポートフォリオ改革」×「省力化と人材定着」**で、1年での黒字復帰と3年での収益体質定着を狙います。

## 1. Past：過去3年の財務・事業分析（要点）

### (1) 損益トレンド

- 売上高：2023 164.7億 → 2024 150.9億 → 2025 155.9億（横ばい圏）

- 営業利益：2023 9.19億 → 2024 7.37億 → 2025 ▲6.20億（急悪化）

- 粗利（売上総利益）：2023 41.8億 → 2024 28.1億 → 2025 19.8億（粗利率低下が顕著）

- 販管費：2023 32.6億 → 2024 20.7億 → 2025 26.0億（2025で再増）

示唆：売上は維持できている一方、**「取れてはいけない案件を取っている」or「設計変更・追加請求が通っていない」or「外注・材料・手戻りで原価が膨張」**のいずれか（複合）の可能性。

### (2) キャッシュフロー・財務

- 営業CF：2023 ▲7.0億 → 2024 +1.0億 → 2025 ▲10.7億（運転資金と採算悪化の影響）

- 現預金：2024 70.7億 → 2025 52.6億（減少）

- 有利子負債：長短借入金は概ね20億円規模で推移

示唆：現預金は厚いが、赤字＋運転資金悪化が続くと資金余力が急速に削られる。早期に「案件別の止血」と「請求・回収ルール」が必要。

## 2. Future：成長戦略（3本柱）

### 柱①：採算を守るDX（案件別・日次の原価/歩掛管理）

目的：赤字案件の再発防止、見積精度向上、追加変更の取りこぼしゼロ化。
打ち手

- 工事台帳を「案件別PL」で統一：受注額、実行予算、出来高、外注費、材料費、労務、現場経費、粗利を週次更新

- 歩掛（工種別・班別）をデータ化：日報アプリ＋勤怠＋現場写真を紐づけ、標準歩掛と差分を自動検知

- 追加変更管理：指示書・写真・図面差分をテンプレ化し、**“根拠3点セット”**で即時請求

- 協力会社単価の再設計：工種ごとに「基準単価＋燃料/資材スライド条項」を整備

KPI（12か月）

- 見積粗利率の下限設定（例：案件別で最低○％、未達は受注会議で否決）

- 赤字案件比率：半減

- 追加変更の回収率：95％以上

### 柱②：岩手の市場に合わせた受注ポートフォリオ改革（官×維持更新×定期契約）

目的：人口減でも残る「維持・補修・更新」需要を取り込み、季節変動と利益変動を平準化。
打ち手（地域密着）

- 県・市町村の維持補修（道路/河川/公共施設）に向け、**小口案件を束ねた“定期枠”**を提案（複数現場をまとめて段取り最適化）

- 豪雪・豪雨対応：緊急復旧の協定/待機契約を自治体・インフラ事業者と推進

- 元請・一次化：設計協力や施工提案（VE）を行い、**「指名される専門工事」**へ（価格競争からの脱却）

KPI（24か月）

- 官公庁/インフラ維持更新の売上比率：+10pt

- 元請・一次比率：+5pt（粗利改善に直結）

### 柱③：2024年問題に勝つ省力化×人材（施工管理の生産性を上げて残業を減らす）

目的：労働時間規制下でも施工量を確保し、採用・定着を改善。
打ち手

- 施工管理DX：電子黒板、写真自動仕分け、出来形帳票自動化、遠隔臨場で監督工数を20～30％削減

- 配車・機材稼働の最適化（特に専門工事は機材段取りが利益を左右）：稼働率KPI化

- 採用：地元工業高校・高専、UIJターン向けに「寮/家賃補助」「資格取得ロードマップ」をパッケージ化

- 多能工化：工種を跨ぐ教育で、少人数でも回る班編成へ

KPI（24か月）

- 1人当たり売上：+10％

- 有資格者（施工管理等）増：年○名

- 離職率：▲○pt

## 3. 銀行としての支援メニュー（資金・非資金）

- 運転資金の安定化：出来高連動の短期枠、入金サイトに合わせた手形/でんさい・ファクタリングの組成

- 設備・DX投資資金：省力化機材、計測/ICT、原価管理システム導入の長期資金（補助金活用の伴走）

- 取引先紹介：地域ゼネコン・設備会社・自治体案件周辺企業とのマッチング、協力会社ネットワーク再構築

## 4. 実行ロードマップ

- 0～3か月（止血）：案件別採算の棚卸、赤字案件の共通要因特定、受注会議ルール（粗利下限・契約条件）導入

- 3～6か月（可視化）：工事台帳の週次運用、歩掛データ収集開始、追加変更テンプレ運用

- 6～12か月（定着）：協力会社単価改定、官×維持更新の提案営業、施工管理DXの全現場展開

- 12～36か月（成長）：一次/元請比率引上げ、定期契約モデルの拡大、人材育成の内製化

必要であれば、貴社の「官公庁/民間比率」「元請/下請比率」「主要工種」「赤字案件トップ10（要因）」の4点をヒアリングし、数値目標（粗利率・労務比率・運転資金回転）を貴社実態に合わせて再設計したA評価版に作り込みます。