高知ミライ・ホールディングス様向け企業価値最大化に向けた経営戦略のご提案

0. 提案の狙い（結論）

高知県という地域特性（防災・維持修繕、担い手不足）を踏まえ、以下の提案をいたします。

- 公共×維持修繕×災害対応で安定受注

- 施工DXで歩掛/原価/出来高を締める

- 資金繰り（営業CF）を黒字化しながら、投資の回収を加速

1. Past（過去3年）分析：財務・事業の論点

(1) 売上・利益

売上高：約117.8億円(2023) → 117.3億円(2024) → 120.1億円(2025) と横ばい〜微増。

- 営業利益：9.6億円 → 6.2億円 → 7.2億円（利益は確保も振れが大きい）
⇒ 受注ポートフォリオ（工種/発注者/商流）で利益がブレている可能性。

(2) 資金繰り（最重要論点）

- 営業CF：+7.2億円(2023) → ▲4.6億円(2024) → ▲4.6億円(2025)

- 短期借入金：約23.1億円 → 24.1億円 → 28.6億円

- 販売用不動産：約16.7億円 → 18.1億円 → 32.5億円（増加が顕著）
⇒ 「利益が出ても現金が残らない」局面。建設業では出来高・回収サイト・在庫化が原因になりやすい。

(3) 投資の増加（回収設計が鍵）

- 機械装置・車両：2024以降増加（省人化投資の可能性）

- のれん/無形固定資産：2024以降増加（M&A等の可能性）
⇒ 投資が利益・CFに結びつく管理が必要。

2. Future（未来）提案：成長戦略（地域×業界×財務を接続）

2-1. 受注戦略（商流別の「利益×回収×リスク」最適化）

A. 官公庁（県・市町村・国交省）

- 高知は災害リスクが高く、河川・道路・港湾・法面・橋梁の維持修繕/強靭化が中期テーマ。

- 提案：総合評価で効く「ICT施工、週休2日、CO2削減、災害協定・BCP」をパッケージ化し、指名・評価点の底上げ。

B. 民間（元請・下請）

- 目的：利益率の高い案件を増やしつつ、回収サイトの短い契約形態へ。

- 提案：下請は「出来高請求・前払金・材料立替の上限」等を契約条項に標準反映。与信限度を設定。

C. 案件選別のルール化（銀行目線の実務）

キャッシュフロー改善目標（12ヶ月）：

営業CFを現状の▲4.6億円から、1年後に+1.0億円以上の黒字へ転換。在庫（販売用不動産）を現状の26億円規模に対し、回転期間を18ヶ月以内に短縮し、滞留在庫を現金化。

案件審査スコアの導入：

「見込粗利 － 資金コスト（立替金額×期間×金利）」がプラスになる案件のみを受注。DSO短縮：売掛金・受取手形の回収サイトを現状より15日短縮することを契約条件の標準とする。

2-2. DX提案（施工・原価・回収の“締め”を作る）

DX投資と回収計画 (ROI)：

投資規模：今期の設備投資（約9.6億円）のうち、ICT・システム関連に重点配分。

期待効果：遠隔臨場「Mirai-Remote」の全現場導入により、移動時間を月間20%削減。現場監督の残業代抑制と工期短縮で、投資を3年以内に回収する。

導入ステップ (PoC)：

全社展開前に、高知市内のモデル現場3ヶ所で3ヶ月間の実証実験（PoC）を実施。労務費削減効果を検証後に全現場へ展開。

2-3. GX提案（入札加点×受注単価へ直結させる）

- 低炭素資材の採用、建機燃料の管理、廃材削減、現場の電化（可能範囲）を「見える化」

- 公共入札の加点・民間のESG要請に対し、案件獲得の武器として提案書テンプレ化

2-4. 人材（2024年問題）対策：採用より先に“定着と省力”

- 現場の標準化：施工手順書・安全手順・段取りのテンプレ

- 多能工化：若手は「測量/写真/出来高/安全」をセットで育成

- 人材KPIと定着策：

  - ダイバーシティ目標：女性管理職比率を現在の4.8%から2027年度までに8.0%以上へ引き上げ、多様な視点で業務改善を進める。

  - 男性育休取得率：100%維持を継続し、働きやすい環境をアピールして採用競争力を強化。

- 外国人材受入パッケージ：

  - 法的リスク管理：登録支援機関と連携し、在留資格管理・住居手配・日本語教育をセットで提供。コンプライアンス違反（不法就労等）リスクを遮断する。

3. 金融提案（支店長としての具体策）

- 運転資金の見える化融資（コミット型）

  - 工事別の出来高・請求・入金データ提出を条件に、短期資金枠を最適化（過剰借入の抑制と金利低減余地）。

- 設備投資の回収連動（機械・DX）

  - 稼働率KPI、段取り時間削減KPIを設定し、達成に応じて追加枠・金利優遇（投資が利益に繋がる設計）。

- 不動産在庫（販売用不動産）増への対応

  - 在庫回転計画（販売期限・値付・販路）を提出いただき、在庫の長期化リスクを抑える。必要に応じて物件別の資金に切り分け。

- リスク管理（ストレステスト）

  - シナリオA（資材高騰）：原材料費が10%上昇した場合、スライド条項の適用申請フローを即時発動し、粗利低下を2%以内に抑える。

  - シナリオB（金利上昇）：借入金利が上昇した局面に備え、固定金利比率の引き上げと、不要な販売用不動産（在庫）の早期売却による圧縮を進める。

4. 実行ロードマップ（短期～中期）

| 月 | 内容 |
| --- | --- |
| 0〜3か月 | 工事別採算・回収の月次会議体、案件GO/NO-GO基準策定、請求漏れ/滞留の棚卸 |
| 3〜6か月 | 日報DX・歩掛集計開始、見積標準単価の更新、協力会社契約条項の標準化 |
| 6〜12か月 | ICT施工・遠隔臨場の適用拡大、工程/配車最適化、入札加点（GX/DX/週休2日）パッケージ運用 |
| 12〜24か月 | 商流ポートフォリオの再構築（公共維持修繕比率UP、資金効率の悪い案件縮小）、営業CF黒字定着 |