提案書（添付）

0. 提案テーマ

「岡山発：新築偏重から“ストック×非住宅×省力化”へ。営業CFを黒字化しながら、粗利率と施工能力を同時に上げる成長戦略」

1. Past（過去3年の概況と論点）

(1) 業績推移（要点）

- 2023年：売上約186.6億円、営業利益▲2.4億円、当期純利益▲3.3億円

- 2024年：売上約276.6億円、営業利益+8.7億円、当期純利益+5.0億円

- 2025年：売上約315.1億円、営業利益+15.4億円、当期純利益+9.7億円

→ 利益面は回復から成長へ移行。

(2) 資金繰り・運転資金

- 営業CF：23～25年とも約▲13億円前後でマイナス継続

- 売上増に伴い、完成工事未収入金・売掛金・未成工事支出金が増えやすい

- 25年は**販売用不動産（約80.9億円）**が計上されており、資金固定化リスクが上昇

→ “儲かっているのに現金が減る”局面。今後の成長の制約条件は「施工能力」だけでなく「運転資金管理」。

(3) 商流（建設業の特性）

- 完成工事高が主力：出来高・追加変更・検収が利益/回収に直結

- 元請は協力会社の確保・品質・安全・工程が重要

- 官公庁は支払は堅いが手続き重い／民間は条件交渉次第で前受・出来高を取りやすい

2. Future（3年後のあるべき姿：KGI/KPI）

目標（3年）

- 売上：年率5–8%成長（“量”より“質”）

- 営業利益率：現状水準から +1.0～1.5pt

- 営業CF：黒字化（＋5～10億円）

- 施工生産性：現場監督1人あたり売上 +10～15%（残業抑制と両立）

3. 成長戦略①（地域×需要）：岡山の「更新・防災・省エネ」を取りにいく

(1) 住宅：新築偏重からストック（改修）を柱に

- 断熱改修、窓改修、給湯更新（高効率/ヒートポンプ）、耐震補強、屋根外壁更新

- 補助金活用を“営業パッケージ化”（見積時点で補助金適用可否・概算還元額を提示）

(2) 非住宅：地場の中堅企業向け「工場・倉庫・事務所」の省エネ改修

- 空調更新＋断熱＋照明LED＋太陽光/蓄電池（BCP）

- “工事＋補助金申請＋ESCO的な削減効果試算”をセット販売し、元請として単価を確保

(3) 公共：小規模修繕・更新を“取りこぼさない”体制

- 学校・庁舎の改修、老朽インフラ周り（附帯施設）

- JV/協力会社ネットワークを固定化し、積算・提出書類の標準化で受注コストを下げる

4. 成長戦略②（商流×収益）：案件ポートフォリオと回収条件を設計する

(1) 「商流別」与信・回収の標準ルール

- 民間元請：**契約時10–20%前受＋出来高請求（月次）**を標準化

- 追加変更：口頭禁止、変更指示書→見積→合意→施工を徹底（粗利漏れ防止）

- 公共：出来高・検収プロセスを逆算し、月末検収集中を避ける工程へ

(2) 運転資金KPI（毎月の役員会で監視）

- 工事別の未成支出金回転日数、請求遅延件数、検収リードタイム

- 受注時点で「資金繰りスコア」を付与（前受比率、出来高頻度、工期、協力会社支払条件）

5. 成長戦略③（DX）：歩掛・原価・工程を“データで回す”会社へ

(1) 施工管理DX（現場の残業を減らし、品質も上げる）

- 写真・安全・出来高・日報を統合、協力会社も巻き込む運用へ

- 出来高の可視化→月次請求の精度向上→営業CF改善に直結

(2) 原価DX（粗利の再現性を作る）

- 工種別の標準歩掛・標準外注単価テーブルを整備

- “赤字案件のパターン分析”（設計変更、地盤、資材高騰、手戻り）をテンプレ化し見積へ反映

(3) 銀行提案（当行支援）

- DX投資は、**投資対効果KPI（監督1人当たり売上/残業/手戻り率）**を条件に、設備資金＋運転資金枠を組成

- 補助金（IT導入、事業再構築等の該当有無）も伴走支援

6. 成長戦略④（GX）：省エネ・低炭素を「売れる商品」にする

- 住宅：断熱等級/一次エネ性能の見える化、ZEH水準を標準提案

- 非住宅：省エネ診断→改修提案→効果検証（見える化）まで一気通貫

- 施工面：廃材分別、資材ロス削減、搬入最適化（CO2と原価の同時削減）

7. 人材不足・2024年問題への実務対応（採用より“定着×省力化”）

- 現場監督の分業（工程/安全/写真/出来高の事務作業をBPO・内勤支援へ）

- 協力会社の確保：協力会を再編し、支払条件の明確化＋繁忙平準化で囲い込み

- 外国人材：技能実習→特定技能への移行を前提に、受入れ教育（安全・品質）を標準化

8. 実行ロードマップ（12か月）

- 0–3か月：商流別の回収標準（前受・出来高）、変更管理の徹底／運転資金KPI開始

- 3–6か月：施工管理DXを重点現場で試行、出来高請求の精度を上げる

- 6–12か月：ストック改修・非住宅省エネ改修の商品化（補助金込み）＋営業展開

- 12か月以降：原価DX（歩掛DB）を全社展開、粗利率の再現性を確立

9. 当行からの金融・非金融提案

- 運転資金：出来高連動型の資金枠（請負入金サイトに連動）

- 設備資金：DX/GX投資の効果測定を条件に長期資金（リース/融資の最適提案）

- 非金融：補助金活用、協力会社ネットワーク紹介、採用（地元高専・工業高校）連携

必要であれば、上記を「①財務分析（指標化）②商流別KPI表③ロードマップ（ガント）」の1～2枚スライド形式に落として、コンペ提出用に整形します。