提案書（99702／滋賀県／道路・基礎・インフラ）

0. 提案コンセプト

「滋賀発・インフラ維持更新×民間設備投資」を取り切るための“収益性の高い現場運営”と“資金効率（営業CF）の正常化”を同時に実現する。
Past（利益成長＋CF悪化）を起点に、Future（受注拡大・人手不足対応・GX/DX）へ一貫して接続。

1. Past：過去3年の概況（財務・事業）

1) 損益（成長と採算）

- 売上高：148億（2023）→148億（2024）→174億（2025）

- 営業利益：8.2億→11.0億→15.3億（利益率改善）

- 結論：単価是正・工事採算の改善が効いており、成長投資の原資はある。

2) 資産・負債（成長投資局面）

- 総資産：121億→126億→151億

- 長期借入金：29億→29億→40億

- 販売用不動産：35.7億→38.2億→58.2億

- 結論：不動産（在庫）・案件拡大でBSが膨らむ局面。資金効率が重要。

3) キャッシュフロー（最大の論点）

- 営業CF：+2.6億 → +2.4億 → ▲21.5億

- 結論：利益は出ているが、運転資金が吸収している。
建設業では「出来高と入金サイト」「外注支払」「資材高」「未成工事」がCFを左右。ここを管理できる会社が次の成長を取れる。

2. 地域・商圏仮説（滋賀県に合わせた打ち手）

- 京阪神・中京の結節：工場・物流・データセンター等の周辺整備（造成、道路、外構、基礎）需要が出やすい。

- 県内インフラ維持更新：道路維持、橋梁補修、河川・農業土木は中長期で底堅い（人口減でも更新需要は残る）。

- 行政施策との親和性：災害対策（河川・土砂）、国土強靭化、脱炭素（公共調達で環境配慮が評価されやすい）を取りにいける。

3. Future：成長戦略（販路・商流別）

3-1. 官公庁（元請）：「総合評価」勝ち筋の強化

- 提案：入札で効く“見える化パッケージ”を整備

  - CO2排出の簡易算定（材料・重機燃料）

  - ICT施工/出来形の標準運用（写真・出来形・電子納品の手戻り削減）

- 狙い：価格競争を避け、評価点で受注確度と粗利を上げる。

3-2. 民間（工場・物流）：「短工期・安全・止めない」提供へ

- 提案：操業影響を最小化する工程・夜間・仮設計画をテンプレ化し、提案営業を強化。

- 狙い：滋賀の立地優位を活かし、民間比率を上げて受注平準化。

3-3. 協力会社（下請網）：「準社員化」で供給力を固定化

- 提案：主要協力会社と年間発注枠＋単価スライド条項＋安全/品質評価の3点セット契約。

- 狙い：人手不足下でも施工能力を確保し、外注単価のブレを抑える。

4. 業界課題1：GX/DX（低コストで効く順に）

DX（最優先）：原価・出来高・配車を“日次”でつなぐ

- 施策

  - 現場日報（人員・重機・出来高）をスマホ入力

  - 外注・材料請求を案件別に自動突合

  - **週次で「予定原価vs実績」「歩掛」「未成・請求漏れ」**を役員会に上げる

- 効果：赤字案件の早期発見、追加変更の取りこぼし防止、営業CF改善に直結。

GX：公共・民間で“評価される”ところから実装

- 施策：低炭素型材料（再生材等）採用、重機燃料の見える化、CO2算定の簡易化。

- 効果：総合評価・民間ESG調達で優位、価格以外で選ばれる理由を作る。

5. 業界課題2：需要減退・人材不足（2024年問題）対応

5-1. 生産性：歩掛管理の高度化（残業を減らして利益を守る）

- 施策：代表工種（舗装/土工/構造物補修）ごとに標準歩掛を整備し、日次差異を自動集計。

- KPI：工種別労務生産性、外注比率、手戻り工数、現場残業時間。

5-2. 人材：採用より先に“定着”設計

- 施策：

  - 現場代理人の事務をBPO/事務センターへ移管（写真整理、電子納品、請求補助）

  - 若手向け：資格取得ロードマップ（1級土木）＋手当を明確化

- 効果：離職抑制が最短で効く。採用コストの増加を吸収。

5-3. 外国人材：直用より“協力会社とセット”でリスク低減

- 施策：技能実習/特定技能は、主要協力会社の受入れを支援し、当社は教育・安全ルールを統一。

- 効果：急な直用拡大の労務リスクを抑えつつ供給力を増やす。

6. 資金計画（銀行提案：成長とCF正常化の両立）

- 課題認識：2025年は利益成長と同時に、在庫・運転資金で営業CFが悪化。

- 提案（金融）

  - 運転資金：出来高連動の短期枠（当座貸越/コミット枠）で資金繰りを安定化

  - 設備/GX・DX：投資内容を分けた長期資金（重機更新、ICT、基幹連携）

  - 不動産在庫：プロジェクト別の回転期間を設定し、必要に応じて物件別ファイナンス

- 条件：月次のKPI（未成・未収・在庫回転・歩掛差異）提出で、金利優遇/枠維持を可能に。

7. 12か月ロードマップ（最短で成果が出る順）

- 0-3か月：現場日報DX、出来高請求ルール統一、協力会社主要10社と年間枠協議開始

- 3-6か月：歩掛KPI運用、電子納品/BPO開始、CO2算定の簡易テンプレ導入

- 6-12か月：入札総合評価パッケージ化、民間（工場・物流）提案営業の型化、重機更新・ICT施工拡大

必要であれば、同社の「2025年 営業CF▲21.5億」の内訳を想定し、未成工事支出金・完成工事未収入金・販売用不動産の増減から「資金繰り改善KPI（目標値）」まで数値で落とし込んだ版に作り替えます。